議事録

■日時

2021年 6月 4日　(金)

■出席者

チームUSK³

加藤昂大郎(リーダー)

神野アビジョイ（DBA）

川戸若葉(構成管理)

阪本奈津美(記録・議事)

丑澤友輝（品質管理）

■議事内容・議決内容

‣朝礼10:00～

議事内容

構成（デザイン等）について、今日の目標

議決内容

・各自考えて、その後意見を出し合う。

　　昼前までに考えて、レビューしあう。

・機能名を完成させる

・外部設計を一回レビューしてもらう

‣中間会議①(11：10～)

議事内容

外部設計書（各ページについて）

議決内容

・メニューページを決めて、その後に各ページを考える

・各自考えたものを発表

・管理ページを作る

〇メニューページ

・リアクションの結果をグラフで表示

・予約人数は自分の順番のみ

・掲示板は最新の投稿　oｒ　自分の投稿した質問の通知

‣中間会議②(13:00～)

〇掲示板ページ

・投稿ページで投稿できるようにする

　投稿ボタンを押すと投稿フォーム入力できる

〇画面遷移

ログインページ　→　メニューページ（講師のみリセットボタンあり）　→　掲示板（投稿画面）　→サ　ーチリザルト

　　　　　 　　　　　→予約（講師、受講者）

　　　　　 　　　　　→マイページ（一日の集計）

〇予約ページ

・講師用…予約内容確認、呼び出しボタン（セッション完了後削除）

・受講者用…相談したい講師を選択しえ予約フォームを送る

〇マイページ

・アカウント管理

・質問、リアクション履歴

〇機能設計

・各自で分担して作る。

　ログイン、トップ、予約（受講者）…　川戸、阪本

　掲示板、検索結果、予約（講師）　…　丑澤、加藤、神野

〇来週の予定、方針

・月曜日のうちに外部設計書の書類を一通り終わらせる。

・内部設計とDBについては臨機応援に行う。

・デザインについて（名前、ロゴ等）

　デザイン担当を決めてその後、全員に確認してもらい、適宜調整。