議事録

■日時

2021年 6月 7日　(月)　9：00-18：00

■出席者

チームUSK³

加藤昂大郎(リーダー)

神野アビジョイ（DBA）

川戸若葉(構成管理)

阪本奈津美(記録・議事)

丑澤友輝（品質管理）

■議事内容・議決内容

・朝礼(9：25‐)

議事内容

項目定義と機能一覧の役割分担について。

本日の目標について。

議決内容

役割分担は神野・川戸が項目定義、丑澤・阪本が機能一覧で決定。加藤は両方を見て回る。

本日の最低到達目標は外部設計書の完成。

・外部設計作業(10:30-)

作業内容

神野・川戸：項目定義の作成。

丑澤・阪本：機能一覧の作成。

作業進捗・次の作業予定等

項目定義、機能一覧については完成。

午後はDB定義書の作成。

DB定義書が完成次第、外部設計のチェックを受ける。

・外部設計作業(13:00-)

作業内容

神野・川戸：DB定義書の作成

丑澤・阪本・加藤：ファイル構成一覧表の作成

作業進捗・次の作業予定等

外部設計が一通り完成し、講師にレビュー依頼。

ファイル構成一覧の作成。

・外部設計作業(14:00-17：00)

作業内容

ファイル構成一覧の作成。

* 講師のレビューをもとに外部設計の修正作業。

画面と機能の修正を元に、項目定義の修正。

作業進捗・次の作業予定等

明日には外部設計の二度目のレビューができる見通し。

修正は概ね完了。

議事録作成者：加藤昂大郎